MATRYCA ROLI I ODPOWIEDZIALNOŚCI (RACI)

## DLACZEGO TO NARZĘDZIE JEST WAŻNE?

## W projektach opartych na współpracy nieporozumienia wynikają często z niejasnego podziału ról, a nie z braku motywacji.

## Macierz RACI pomaga zespołom jasno określić, kto za co odpowiada, kto podejmuje decyzje i kto powinien być informowany.

## Dla osób pracujących z młodzieżą, pedagogów i zespołów projektowych zaangażowanych w mediację kulturową lub projekty partycypacyjne macierz RACI:

## ·        wyjaśnia obowiązki w zespole,

## ·        zapobiega powielaniu pracy lub pomijaniu zadań,

## ·        wspiera płynniejszą współpracę między partnerami,

## ·        ogranicza konflikty i frustrację,

## ·        wzmacnia odpowiedzialność i proces podejmowania decyzji.

## Jasny podział ról sprawia, że projekty są bardziej wydajne, integracyjne i łatwiejsze w zarządzaniu.

JAK Z TEGO KORZYSTAĆ?

Skrót ang RACI oznacza:

·        R Responsible – Odpowiedzialny

Osoba (osoby) wykonująca zadanie.

·        A Accountable – Odpowiadający

Osoba, która podejmuje ostateczną decyzję i zapewnia wykonanie zadania.

·        C Consulted – Konsultowany

Osoby, które dzielą się swoimi opiniami lub wiedzą specjalistyczną przed podjęciem decyzji.

·        I Informed – Informowany

Osoby, które muszą być na bieżąco informowane o postępach lub wynikach.

Kroki:

·        1/ Sporządź listę kluczowych zadań lub działań

(np. tworzenie treści, prowadzenie warsztatów, komunikacja, ocena).

·        2/ Zidentyfikuj członków zespołu lub partnerów

Uwzględnij personel, wolontariuszy, artystów, młodych uczestników lub partnerów zewnętrznych.

·        3/ Przypisz role R, A, C i I do każdego zadania

Każde zadanie powinno mieć co najmniej jedną osobę odpowiedzialną i jedną rozliczalną.

·        4/ Udostępnij matrycę całemu zespołowi

Aby każdy rozumiał swoją rolę i oczekiwania.

·        5/ W razie potrzeby zaktualizuj ją

Role mogą ewoluować w trakcie projektu.

## Wskazówki

1/ Jedno zadanie = jedna osoba odpowiedzialna

Pozwala to uniknąć nieporozumień i opóźnień.

2/ Nie obciążaj jednej osoby zbyt wieloma rolami typu „R”

Równoważ obowiązki, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

3/ Angażuj młodych ludzi, gdy jest to stosowne

Mogą oni pełnić rolę osoby odpowiedzialnej lub konsultowanej, a nie tylko informowanej.

4/ Matryca powinna być prosta

Przejrzysta tabela sprawdza się lepiej niż długie wyjaśnienia.

5/ Wykorzystaj matrycę RACI jako narzędzie do dyskusji

Nie jest to tylko kwestia administracyjna — pomaga zespołom otwarcie rozmawiać o rolach, uprawnieniach i podejmowaniu decyzji.