# GRAFICO GANTT

## PERCHÉ QUESTO STRUMENTO È IMPORTANTE?

Questo grafico è una rappresentazione visiva del programma del tuo progetto. Divide i tuoi progetti in piccoli pezzi e ti aiuta a sviluppare le loro tempistiche. Le attività più lunghe diventano un insieme di compiti singoli. Preparare un diagramma di Gantt ti permette di riflettere in anticipo sui passaggi necessari per raggiungere l'obiettivo e sul tempo necessario per completarli. E quando stai già lavorando al progetto, il diagramma di Gantt ti aiuta a tenere traccia di tutto, la puntualità, quali attività stanno per iniziare e quali stanno per finire. Con Gantt, nessuna scadenza verrà dimenticata!

Un grafico di Gantt prende il nome da Henry Gantt, che lo introdusse e lo rese popolare all'inizio del XX secolo.

## COME USARLO? (TITOLO 2)

- Elenca tutti i compiti in un'unica colonna.

- Scrivi la timeline del progetto in una riga. Può essere suddiviso in mesi, settimane o addirittura giorni, a seconda delle tue esigenze.

- Aggiungi barre di colore che rappresentino il tempo necessario per ogni compito.

- Il modello Gantt che vi forniamo è dinamico. Significa che puoi cambiare tutto ciò che contiene e i dati si aggiorneranno automaticamente.

- Quando gestisci il tuo progetto, consulta il Gantt il più spesso possibile per monitorare i progressi del progetto.

## CONSIGLI

- Puoi creare il tuo diagramma di Gantt in Excel o Google Sheets.

- Puoi trovare diversi modelli di diagrammi di Gantt e strumenti digitali su Internet. Alcuni sono gratuiti; Alcuni sono pagati.

Il modello che vi forniamo è stato ispirato dal  tutorial Kenji Spiega, consultato il 26 novembre 2025.